PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

MEMBER 2 — CIS SCRIPT & HARDENING

DevSecOps Project · CIS Apache Cassandra 4.0 Benchmark v1.3.0

| Thời gian | 1 tháng (4 tuần) |
| --- | --- |
| Tổng checks | 20 CIS + ~10 OS custom |
| Output chính | cis-tool.sh + report.json |

# 1. Tổng quan vai trò

Member 2 chịu trách nhiệm toàn bộ lớp automation script — từ thư viện dùng chung, các check CIS, đến tool điều khiển tổng thể. Đây là trái tim kỹ thuật của project: không có script hoạt động đúng thì backend không có dữ liệu, dashboard không có gì để hiển thị.

## Sơ đồ cấu trúc thư mục

| Thư mục / File | Mục đích |
| --- | --- |
| scripts/cis-tool.sh | Entry point — nhận argument và điều phối toàn bộ |
| scripts/lib/common.sh | Thư viện chung: log, json_result, check_root, run_remote |
| scripts/sections/1_installation/ | 6 checks: Java, Python, Cassandra version, user, NTP |
| scripts/sections/2_auth/ | 2 checks: Authentication + Authorization enabled |
| scripts/sections/3_access/ | 8 checks: roles, password, service account, interfaces |
| scripts/sections/4_audit/ | 2 checks: logging + auditing enabled |
| scripts/sections/5_encryption/ | 2 checks: inter-node TLS + client TLS |
| scripts/sections/os_custom/ | ~10 OS checks bổ sung (file permissions, sysctl, SSH) |
| scripts/reports/ | report.json tổng hợp kết quả audit |
| scripts/tests/ | test_checks.sh — bats test để CI verify script |

# 2. Danh sách đầy đủ 20 CIS checks

Toàn bộ checks từ CIS Apache Cassandra 4.0 Benchmark v1.3.0. Mỗi check cần implement đủ 3 hàm: audit, harden, verify.

| ID | Tên check | Loại | Độ khó | Tuần |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | SECTION 1 — Installation and Updates |
| 1.1 | Separate user/group for Cassandra | Manual | Thấp | Tuần 1 |
| 1.2 | Latest Java version installed | Automated | Thấp | Tuần 1 |
| 1.3 | Latest Python version installed | Automated | Thấp | Tuần 1 |
| 1.4 | Latest Cassandra version installed | Automated | Thấp | Tuần 1 |
| 1.5 | Run as non-root user (Automated) | Automated | Thấp | Tuần 1 |
| 1.6 | Clock synchronized on all nodes | Manual | Trung bình | Tuần 1 |
| — | SECTION 2 — Authentication and Authorization |
| 2.1 | Authentication enabled (PasswordAuthenticator) | Automated | Trung bình | Tuần 2 |
| 2.2 | Authorization enabled (CassandraAuthorizer) | Automated | Trung bình | Tuần 2 |
| — | SECTION 3 — Access Control / Password Policies |
| 3.1 | cassandra and superuser roles are separate | Automated | Trung bình | Tuần 2 |
| 3.2 | Default password changed for cassandra role | Automated | Trung bình | Tuần 2 |
| 3.3 | No unnecessary roles or excessive privileges | Manual | Cao | Tuần 2 |
| 3.4 | Non-privileged, dedicated service account | Automated | Trung bình | Tuần 2 |
| 3.5 | Listen only on authorized interfaces | Manual | Cao | Tuần 2 |
| 3.6 | Data Center Authorization activated | Manual | Cao | Tuần 3 |
| 3.7 | Review User-Defined Roles | Manual | Cao | Tuần 3 |
| 3.8 | Review Superuser/Admin Roles | Manual | Cao | Tuần 3 |
| — | SECTION 4 — Auditing and Logging |
| 4.1 | Logging is enabled | Automated | Thấp | Tuần 3 |
| 4.2 | Auditing is enabled | Manual | Trung bình | Tuần 3 |
| — | SECTION 5 — Encryption |
| 5.1 | Inter-node encryption (TLS) | Automated | Cao | Tuần 3 |
| 5.2 | Client encryption (TLS) | Automated | Cao | Tuần 3 |

Ngoài 20 checks CIS, Member 2 bổ sung ~10 OS-level custom checks (file permission, sysctl, SSH hardening) để nâng tổng lên ~30 checks — giúp project trông comprehensive hơn và cover phần OS mà CIS Cassandra không đề cập.

# 3. Kỹ thuật triển khai

## 3.1  common.sh — thư viện dùng chung

Tất cả script khác đều source file này. Phải viết xong tuần 1 trước khi làm bất kỳ check nào.

| Hàm | Chức năng |
| --- | --- |
| log_info / log_warn / log_fail | In log màu ra terminal (green/yellow/red) kèm timestamp |
| json_result | Xuất chuẩn JSON cho mỗi check: id, title, status, current_value, remediation |
| check_root | Kiểm tra script chạy với quyền root, thoát ngay nếu không |
| run_remote <ip> <cmd> | SSH vào node khác và chạy lệnh, trả về output |
| cassandra_yaml_get <key> | Đọc giá trị từ /etc/cassandra/cassandra.yaml an toàn |
| cqlsh_query <query> | Chạy CQL query và trả về kết quả, handle lỗi connection |

## 3.2  Pattern bắt buộc cho mỗi check

Mỗi CIS check phải implement đúng 3 hàm theo pattern sau. Không được bỏ bất kỳ hàm nào.

# Ví dụ: CIS 2.1 — Ensure authentication is enabled

audit_cassandra_auth() {

local result="FAIL"

local val

val=$(cassandra_yaml_get 'authenticator')

[[ "$val" == "PasswordAuthenticator" ]] && result="PASS"

json_result "2.1" "Authentication enabled" "$result" "$val" \

"Set authenticator: PasswordAuthenticator in cassandra.yaml"

}

harden_cassandra_auth() {

cassandra_yaml_set 'authenticator' 'PasswordAuthenticator'

systemctl restart cassandra && sleep 10

log_info "2.1 hardened: PasswordAuthenticator enabled"

}

verify_cassandra_auth() {

audit_cassandra_auth  # chạy lại audit sau khi harden

}

## 3.3  Xử lý Manual checks

Có 9/20 checks là Manual — không thể tự PASS/FAIL. Script vẫn phải implement đầy đủ: thu thập dữ liệu thực tế từ node, xuất JSON với status MANUAL kèm data để người review quyết định.

# Ví dụ: CIS 3.3 — No unnecessary roles (Manual)

audit_no_excessive_roles() {

local roles

roles=$(cqlsh_query 'LIST ROLES;')

# Không tự quyết PASS/FAIL — xuất MANUAL + data thực tế

json_result "3.3" "No unnecessary roles" "MANUAL" "$roles" \

"Review output và remove unnecessary roles thủ công"

}

## 3.4  JSON schema chuẩn — thống nhất với Member 3

Phải đồng ý schema này với Member 3 ngay tuần 1. Không thay đổi field name sau khi backend đã parse.

{

"check_id":      "2.1",

"title":         "Authentication enabled",

"status":         "FAIL",          // PASS | FAIL | MANUAL | ERROR

"severity":       "HIGH",          // CRITICAL | HIGH | MEDIUM | LOW

"current_value":  "AllowAllAuthenticator",

"expected_value": "PasswordAuthenticator",

"remediation":    "Set authenticator: PasswordAuthenticator",

"section":        "Authentication and Authorization",

"node":           "192.168.56.11",

"timestamp":      "2026-04-01T10:00:00Z"

}

# 4.  cis-tool.sh — entry point chính

Script điều khiển duy nhất mà Member 3 (Backend) sẽ gọi qua SSH. Phải hỗ trợ đầy đủ các mode sau:

| Lệnh | Chức năng |
| --- | --- |
| ./cis-tool.sh --audit | Chạy toàn bộ 20+ audit checks trên node hiện tại, xuất JSON |
| ./cis-tool.sh --audit --section 2 | Chỉ audit một section cụ thể |
| ./cis-tool.sh --audit --node 192.168.56.12 | Audit remote node qua SSH |
| ./cis-tool.sh --harden | Chạy toàn bộ harden (chỉ Automated checks) |
| ./cis-tool.sh --harden --section 5 | Chỉ harden section 5 (TLS) |
| ./cis-tool.sh --verify | Chạy verify sau khi harden xong |
| ./cis-tool.sh --report --output report.json | Tổng hợp kết quả thành 1 file JSON duy nhất |
| ./cis-tool.sh --all-nodes | Chạy audit trên cả 3 nodes song song |

Lưu ý: cis-tool.sh phải exit code 0 khi tất cả checks PASS, exit code 1 khi có bất kỳ FAIL nào. GitHub Actions dùng exit code này để block merge PR.

# 5.  Timeline 4 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Deliverable cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Foundation | common.sh hoàn chỉnh · Section 1 (6 checks) audit + harden · SSH key setup · Git repo structure |
| Tuần 2 | Core checks | Section 2 (2 checks) · Section 3 (8 checks, đặc biệt 4 Manual checks) · cis-tool.sh skeleton |
| Tuần 3 | Advanced + TLS | Section 4 + 5 (TLS là phức tạp nhất) · OS custom checks · report.json output · bats tests |
| Tuần 4 | Integration & demo | Test thực tế trên 3 VM · Demo before/after hardening · Fix bug · Phối hợp Member 3 (API parse) |

## Milestone cần đạt cuối mỗi tuần

- Cuối tuần 1: Chạy được ./cis-tool.sh --audit --section 1 và ra JSON hợp lệ trên VM thực

- Cuối tuần 2: Chạy được toàn bộ --audit, score hiển thị trên terminal (e.g. 6/20 PASS)

- Cuối tuần 3: Chạy được --harden rồi --verify, score tăng từ ~40% lên ~90%

- Cuối tuần 4: Demo live: audit 3 nodes, fix 1 node, show score tăng real-time qua dashboard

# 6.  Kỹ năng cần có

| Kỹ năng | Cần biết gì | Dùng vào đâu |
| --- | --- | --- |
| Bash scripting (intermediate) | sed, awk, grep, arrays, exit codes, trap | Toàn bộ script audit/harden |
| SSH key-based auth | ssh-keygen, ssh-copy-id, ssh options | run_remote() trong common.sh |
| systemctl / systemd | start, stop, restart, status, is-active | Restart Cassandra sau harden |
| YAML parsing | grep + sed để đọc/sửa cassandra.yaml | 95% Cassandra checks |
| cqlsh cơ bản | LIST ROLES, SELECT, CREATE USER | Section 2, 3 — auth checks |
| TLS / certificate | openssl, keytool, truststore, keystore | Section 5 — encryption checks |
| JSON formatting | jq hoặc printf để format JSON đúng | json_result() trong common.sh |
| bats testing | Viết test case cho bash functions | scripts/tests/ để CI verify |

## Interface với các thành viên khác

| Liên kết với | Khi nào | Cần gì từ nhau |
| --- | --- | --- |
| Member 1 (Infra) | Tuần 1 | Nhận IP 3 VM, SSH key access, xác nhận Cassandra đã cài và chạy |
| Member 3 (Backend) | Tuần 1 (schema) + Tuần 3 (integration) | Thống nhất JSON schema ngay tuần 1. Tuần 3: test API parse JSON từ script |
| Member 4 (CI/CD) | Tuần 3-4 | Cung cấp exit code conventions để GitHub Actions block merge khi audit fail |