PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

MEMBER 3 — BACKEND API & MONITORING

DevSecOps Project · CIS Apache Cassandra 4.0 Benchmark v1.3.0

| Thời gian | 1 tháng (4 tuần) |
| --- | --- |
| Stack | Python · FastAPI · asyncssh |
| Output chính | REST API + WebSocket server |

# 1. Tổng quan vai trò

Member 3 là cầu nối giữa script bash (Member 2) và giao diện người dùng (Member 4). Backend nhận lệnh từ frontend, SSH vào các VM để chạy cis-tool.sh, parse kết quả JSON và trả về real-time qua WebSocket.

## Cấu trúc thư mục backend/

| File / Thư mục | Mục đích |
| --- | --- |
| backend/main.py | FastAPI app entry point, include routers, CORS config |
| backend/config.py | Settings: node IPs, SSH credentials, timeout values |
| backend/models/ | Pydantic models: CheckResult, AuditReport, NodeStatus |
| backend/routers/nodes.py | GET /nodes — danh sách và status 3 node |
| backend/routers/audit.py | POST /audit/{node_ip} — trigger audit, stream kết quả |
| backend/routers/remediate.py | POST /remediate/{node_ip} — trigger harden script |
| backend/routers/metrics.py | GET /metrics/{node_ip} — Prometheus metrics proxy |
| backend/routers/verify.py | POST /verify/{node_ip} — chạy verify sau harden |
| backend/services/ssh.py | AsyncSSH service: kết nối VM, chạy lệnh, stream output |
| backend/services/parser.py | Parse JSON output từ cis-tool.sh thành Pydantic models |
| backend/tests/ | pytest unit tests |

# 2. API Endpoints đầy đủ

| Method | Endpoint | Auth | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /nodes | — | Danh sách 3 nodes, status UP/DOWN, IP, Cassandra version |
| GET | /nodes/{ip}/status | — | Status chi tiết 1 node: nodetool status, load, tokens |
| POST | /audit/{ip} | Bearer | Chạy cis-tool.sh --audit trên node, trả về stream JSON |
| POST | /audit/all | Bearer | Audit cả 3 nodes song song, aggregate kết quả |
| GET | /audit/{ip}/latest | — | Kết quả audit mới nhất của node (cached) |
| POST | /remediate/{ip} | Bearer | Chạy cis-tool.sh --harden trên node |
| POST | /verify/{ip} | Bearer | Chạy cis-tool.sh --verify sau khi harden |
| GET | /metrics/{ip} | — | Prometheus metrics từ Cassandra JMX |
| WS | /ws/audit/{ip} | — | WebSocket stream: live output khi audit/harden đang chạy |
| GET | /report | — | Báo cáo tổng hợp tất cả nodes, tính CIS compliance score |

# 3. Kỹ thuật triển khai

## 3.1  Pydantic models — thống nhất với Member 2

# models/audit.py

from pydantic import BaseModel

from typing import Literal

from datetime import datetime

class CheckResult(BaseModel):

check_id: str            # '2.1'

title: str

status: Literal['PASS','FAIL','MANUAL','ERROR']

severity: Literal['CRITICAL','HIGH','MEDIUM','LOW']

current_value: str

expected_value: str

remediation: str

section: str

node: str

timestamp: datetime

class AuditReport(BaseModel):

node: str

total_checks: int

passed: int

failed: int

manual: int

score: float             # passed / (total - manual) * 100

checks: list[CheckResult]

run_at: datetime

## 3.2  AsyncSSH service

# services/ssh.py

import asyncssh, json

async def run_audit(node_ip: str, section: str = None):

cmd = './scripts/cis-tool.sh --audit'

if section:

cmd += f' --section {section}'

async with asyncssh.connect(

node_ip, username='cassandra-admin',

client_keys=['/app/keys/id_ed25519'],

known_hosts=None

) as conn:

result = await conn.run(cmd, check=True)

return json.loads(result.stdout)

async def stream_audit(node_ip: str, websocket):

# Stream từng dòng output real-time qua WebSocket

async with asyncssh.connect(node_ip, ...) as conn:

async with conn.create_process('./scripts/cis-tool.sh --audit') as proc:

async for line in proc.stdout:

await websocket.send_text(line)

## 3.3  WebSocket endpoint

# routers/audit.py

from fastapi import WebSocket

@router.websocket('/ws/audit/{node_ip}')

async def audit_ws(websocket: WebSocket, node_ip: str):

await websocket.accept()

try:

await stream_audit(node_ip, websocket)

except Exception as e:

await websocket.send_json({'error': str(e)})

finally:

await websocket.close()

## 3.4  Chạy và test API

# Khởi động:

pip install fastapi uvicorn asyncssh pydantic

uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

# Swagger UI tự động tạo tại:

http://localhost:8000/docs

# Test nhanh:

curl http://localhost:8000/nodes

curl -X POST http://localhost:8000/audit/192.168.56.11

# 4. Timeline 4 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Deliverable cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Scaffold + schema | Khởi tạo FastAPI project, Pydantic models, thống nhất JSON schema với Member 2, kết nối SSH test vào VM |
| Tuần 2 | Core routers | Hoàn thành /nodes, /audit, /remediate endpoints. AsyncSSH service chạy được. Swagger docs có hết endpoint |
| Tuần 3 | WebSocket + metrics | WebSocket /ws/audit stream live. /metrics proxy Prometheus. /report tính score. Unit tests viết xong |
| Tuần 4 | Integration | Test đầu cuối với Member 2 (script) và Member 4 (frontend). Fix bug parsing, xử lý edge cases |

Ưu tiên số 1 tuần 1: thống nhất JSON schema với Member 2 và test SSH kết nối thành công vào 1 VM. Không làm được 2 việc này, tuần 2-3 sẽ rất khó.

## Kỹ năng cần có

| Kỹ năng | Cần biết gì | Dùng vào đâu |
| --- | --- | --- |
| Python async | asyncio, async/await, asyncssh | SSH service stream output |
| FastAPI | Router, Depends, WebSocket, middleware | Toàn bộ API layer |
| Pydantic v2 | BaseModel, Literal, Field, validator | Parse + validate JSON từ script |
| JSON parsing | json.loads, error handling | Parser service |
| SSH & key auth | ssh-keygen, known_hosts, key files | Kết nối tới 3 VM |
| pytest + httpx | async test client, fixtures, mocking | Unit + integration tests |
| Prometheus | PromQL cơ bản, metrics format | Metrics proxy endpoint |