PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

MEMBER 4 — FRONTEND DASHBOARD & CI/CD

DevSecOps Project · CIS Apache Cassandra 4.0 Benchmark v1.3.0

| Thời gian | 1 tháng (4 tuần) |
| --- | --- |
| Stack | React 18 · Vite · Tailwind · shadcn |
| Output chính | SPA Dashboard + CI/CD Pipeline |

# 1. Tổng quan vai trò

Member 4 làm 2 việc song song: (1) Dashboard React là mặt tiền của toàn bộ project — nơi giáo viên nhìn vào trong demo; (2) CI/CD pipeline là cơ chế đảm bảo security gate tự động. Cả hai phải hoàn chỉnh để demo ấn tượng.

## Cấu trúc thư mục frontend/

| File / Thư mục | Mục đích |
| --- | --- |
| frontend/src/api/client.ts | Axios instance + TypeScript types cho toàn bộ API endpoints |
| frontend/src/pages/Dashboard.tsx | Trang chính: overview 3 nodes, compliance score tổng |
| frontend/src/pages/Compliance.tsx | Chi tiết từng CIS check: Pass/Fail/Manual với filter |
| frontend/src/pages/Monitoring.tsx | Grafana iframe embed + Prometheus metrics charts |
| frontend/src/pages/Audit.tsx | Trigger audit/harden, xem live output qua WebSocket |
| frontend/src/hooks/useWebSocket.ts | Custom hook: kết nối WS, nhận stream, auto-reconnect |
| frontend/src/hooks/useAuditQuery.ts | TanStack Query hooks cho các audit endpoints |
| frontend/src/components/ | ComplianceCard, NodeStatusBadge, CheckTable, ScoreGauge |

# 2. Frontend Dashboard

## 2.1  Các trang và tính năng

| Trang | Nội dung hiển thị | Tính năng tương tác |
| --- | --- | --- |
| Dashboard (trang chủ) | Score gauge tổng 3 nodes, status card từng node, last audit time | Nút Run Audit All Nodes, auto-refresh mỗi 30s |
| Compliance | Bảng 20+ checks, filter theo Status/Section/Severity | Click vào check xem current_value + remediation |
| Audit Live | Terminal-like output stream, progress bar theo số check | Nút Start Audit, Stop, Harden Selected Checks |
| Monitoring | Prometheus metrics: heap, latency, disk per node | Chọn node, chọn time range, auto-refresh |
| Report | Tổng hợp 3 nodes: so sánh before/after hardening | Export PDF button (window.print) |

## 2.2  TypeScript API client

// api/client.ts

import axios from 'axios'

const api = axios.create({ baseURL: 'http://localhost:8000' })

export const getNodes = () => api.get<Node[]>('/nodes')

export const runAudit = (ip: string) => api.post<AuditReport>(`/audit/${ip}`)

export const runHarden = (ip: string) => api.post(`/remediate/${ip}`)

export const getReport = () => api.get<ComplianceReport>('/report')

// TypeScript types — match Pydantic models của Member 3:

type CheckStatus = 'PASS' | 'FAIL' | 'MANUAL' | 'ERROR'

interface CheckResult {

check_id: string; title: string; status: CheckStatus

severity: 'CRITICAL'|'HIGH'|'MEDIUM'|'LOW'

current_value: string; remediation: string; node: string

}

## 2.3  WebSocket hook — live audit stream

// hooks/useWebSocket.ts

import { useEffect, useRef, useState } from 'react'

export function useAuditStream(nodeIp: string | null) {

const [lines, setLines] = useState<string[]>([])

const [connected, setConnected] = useState(false)

const ws = useRef<WebSocket | null>(null)

useEffect(() => {

if (!nodeIp) return

ws.current = new WebSocket(`ws://localhost:8000/ws/audit/${nodeIp}`)

ws.current.onopen = () => setConnected(true)

ws.current.onmessage = (e) => setLines(prev => [...prev, e.data])

ws.current.onclose = () => setConnected(false)

return () => ws.current?.close()

}, [nodeIp])

return { lines, connected }

}

Component quan trọng nhất cho demo: ScoreGauge — hiển thị compliance score từ 0-100% với màu đỏ→vàng→xanh. Khi chạy harden xong, score tăng real-time là khoảnh khắc ấn tượng nhất.

# 3. CI/CD Pipeline

Đây là phần DevSecOps thực sự của Member 4. Pipeline tự động chạy audit khi có PR và block merge nếu có CIS check critical bị fail.

## 3.1  GitHub Actions workflow chính

# .github/workflows/security-audit.yml

name: CIS Security Audit

on:

pull_request:

branches: [main]

push:

branches: [main]

jobs:

cis-audit:

runs-on: self-hosted  # runner của Member 1

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Run CIS audit on all nodes

run: |

./scripts/cis-tool.sh --audit --all-nodes --output /tmp/audit.json

- name: Check for CRITICAL failures

run: |

CRITICAL=$(jq '[.[] | select(.status=="FAIL" and .severity=="CRITICAL")] | length' /tmp/audit.json)

echo "Critical failures: $CRITICAL"

if [ $CRITICAL -gt 0 ]; then

echo "FAILED: $CRITICAL critical CIS checks not passing"

exit 1  # Block merge

fi

- name: Upload audit report

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: cis-audit-report

path: /tmp/audit.json

## 3.2  Thêm SAST + SBOM (bonus)

| Tool | Chức năng | Cách tích hợp |
| --- | --- | --- |
| Trivy | Scan vulnerability trong Docker image và filesystem | Job riêng trong workflow, fail nếu có CRITICAL CVE |
| Bandit | SAST cho Python code của backend | Run trên thư mục backend/, report ra console |
| ESLint security plugin | Phát hiện XSS, injection trong React code | npm run lint trong CI trước khi build |
| git-secrets | Ngăn commit secret/credential lên repo | Pre-commit hook + CI check |

## 3.3  Branch protection rules — cần setup trên GitHub

| Setting | Giá trị |
| --- | --- |
| Require status checks to pass | Bật: cis-audit job phải xanh trước khi merge |
| Require branches to be up to date | Bật: tránh race condition khi nhiều PR cùng lúc |
| Dismiss stale pull request approvals | Bật: approve cũ không còn hiệu lực sau khi push mới |
| Require linear history | Bật: enforce squash/rebase merge để git log sạch |

Demo kịch bản: tắt authentication Cassandra trên 1 node → tạo PR → GitHub Actions chạy audit → pipeline đỏ vì CRITICAL fail → merge bị block. Đây là khoảnh khắc DevSecOps thực sự.

# 4. Timeline 4 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Deliverable cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Scaffold + CI cơ bản | Khởi tạo Vite+React+Tailwind+shadcn. TypeScript types từ schema Member 3. CI workflow skeleton với 1 job chạy được trên self-hosted runner |
| Tuần 2 | Dashboard UI | Dashboard + Compliance page hoàn chỉnh với mock data. API client kết nối backend thật. TanStack Query setup |
| Tuần 3 | Live features + CI gate | WebSocket hook + Audit Live page. CI/CD security gate block merge khi fail. Trivy + Bandit tích hợp |
| Tuần 4 | Polish + demo prep | UI responsive, dark mode, before/after score animation. Demo script: commit xấu → pipeline đỏ → fix → xanh |

## Kỹ năng cần có

| Kỹ năng | Cần biết gì | Dùng vào đâu |
| --- | --- | --- |
| React 18 + TypeScript | hooks, custom hooks, Context, generic types | Toàn bộ frontend |
| TanStack Query v5 | useQuery, useMutation, invalidation, refetch | API data fetching |
| WebSocket API | new WebSocket, onmessage, readyState | Live audit stream |
| Tailwind + shadcn/ui | utility classes, component library | UI styling |
| GitHub Actions YAML | jobs, steps, on triggers, secrets | CI/CD pipeline |
| Shell scripting (cơ bản) | jq, exit codes, if/else | CI check scripts |
| Vite + npm | build, dev server, env variables | Project tooling |
| Axios / Fetch | interceptors, error handling, types | API client |